**Calendario de actividades**

**Integrantes de equipo:**

Jessica Sarai González Bautista

Karina Carmona Vargas,

Jesus Antonio Pacheco Balam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| fecha | producto | A cargo de: |
| 12 de Febrero | Buscar información del problema | Karina |
| 14 de Febrero | Documento de los requerimientos funcionales y no funcionales | Karina |
| 19 de Febrero | Documento de Escenarios de Uso y Diagrama de Casos de uso | Jessica |
| 21 de Febrero | Documento de Calendario y bitácora de actividades | Jesus |
| 22 de Febrero | Realización de presentación | Jessica |
| 27 de Febrero | Complementar requerimientos | Karina |
| 28 de Febrero | Actualizar documentos y presentación | Los tres integrantes |
| 6 de Marzo | Dividir las tareas de codificación del bot | Jessica |
| 7 de Marzo | Comenzar a codificar el Bot en Facebook Messenger | Los tres integrantes |
| 9 de Abril | Alimentar la base de datos | Jesus |
| 13 de Abril | Revisión de estado de avances | Karina |
| 20 de Abril | Pruebas reales del bot | Jessica |
| 30 de Abril | Fecha de entrega parcial del proyecto | Los tres integrantes |
| 18 de Mayo | Fecha de entrega final del proyecto | Los tres integrantes |

**Reporte de participación individual**

Se tomó como métrica de contribución los archivos elaborados de la primera entrega, tomando en cuenta un 30% del proyecto avanzado:

|  |  |
| --- | --- |
| Documentos | Porcentaje |
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 6 |
| Información del problema | 4 |
| Escenarios de Uso | 5 |
| Calendario de actividades | 4 |
| Bitácora de actividades | 5 |
| Presentación | 2 |
| Diagrama de Casos de Uso | 4 |
| TOTAL | **30%** |

Quedando un porcentaje de

Jessica: 11%

Jesus: 9%

Karina: 10%